Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Екатериновского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.04.2024г. № 39

с. Екатериновка

О создании комиссии по подготовке жилого фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры

к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годы

на территории Екатериновского сельского поселения

Сальского района.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Администрации Ростовской области от 12.04.2021. № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период» и целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной инфраструктуры в осенне-зимний период 2024-2025 годов, на основании распоряжения Администрации Сальского района от 15.04.2024 №98

1. Создать постоянно действующую комиссию в согласованном с заинтересованными лицами на территории Екатериновского сельского поселения в составе:

Председатель комиссии: Абрамова Н.Л. - глава Администрации Екатериновского сельского поселения;

Члены комиссии:

Горобец В.С.- ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения

Попович И.В ведущий специалист по ГО и ЧС Администрации Екатериновского сельского поселения

Кравченко С.И-инспектор Администрации Екатериновского сельского поселения

Инодворская И.Ю.- заведующая МДОУ «Алёнушка» с. Екатериновка

Моисеенко Е.А. - заведующая МДОУ «Одуванчик» с. Бараники

Бакаева С.В.- Директор СДК с. Екатериновка

Баранова Е.А.- заведующая МДОУ «Гвоздика» с. Шаблиевка

Губская М.П - директор МБОУ СОШ №27

Дубинина О.Н -заведующая ФАПа

2.Утвердить мероприятия и обеспечить контроль их выполнения по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2024-2025 г.г. по Екатериновскому сельскому поселению. (Приложение).

3.Ведущему специалисту ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения ежемесячно предоставлять информацию о подготовке объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годы на территории Екатериновского сельского поселения в отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, промышленности и связи Администрации Сальского района.

4. В срок до 02.09.2024 г завершить подготовку хозяйств эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годы на территории Екатериновского сельского поселения.

5. Контроль выполнения данного распоряжения возложить на ведущего специалиста ЖКХ Горобец В.С

6.Обнародовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте [SP34358@donpak.ru](mailto:SP34358@donpak.ru). Администрации Екатериновского сельского поселения и информационных стендах.

7.Контроль выполнения данного распоряжения возложить на ведущего специалиста ЖКХ Горобец В.С

8.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания

**Глава Администрации**

**Екатериновского сельского поселения Н.Л. Абрамова**

**Приложение к Распоряжению Администрации Екатериновского**

**сельского поселения**

**от 16.04.2024 № 39**

**Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства**

**к работе в зимних условиях 2024-2025г.г.**

**по Екатериновскому сельскому поселению**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование предприятия,**  **вид работ** | **Ед.**  **изм.** | **Объём** | **Стоимость**  **тыс. руб.** | **Процент выполнения** | **Срок**  **исполнения** | **Ф.И.О.**  **ответственного** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1**  **МБДУ №49 «Аленушка» с.Екатериновка** | | | | | | | | |
| 1.1 | Очистка отопительных котлов,(побелка ,покраска) |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | 4-41-13  завхоз |  |
| 1.3 | Проверка манометра |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | завхоз |  |
| 1.4 | Замена колосников |  | 1 |  | 0 | по мере выделения средств | завхоз |  |
| 1.5 | Ремонт теплотрассы |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | завхоз |  |
| 1.6 | Провести промывку отопительной системы |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | завхоз |  |
| 1.7 | Завоз угля |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | завхоз |  |
| 1.8 | Провести опрессовку котлов |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | завхоз |  |
| 1.9 | Ремонт котлов |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024  По мере поступления средств | завхоз | Подана заявка на выделение денежных средств |
| **2**  **МБДУ №26 «Одуванчик» с.Бараники** | | | | | | | | |
| **2.1** | Осмотр отопительных батарей |  | 1 |  | 0 | До  02.09. 2024 | 4-44-48  Моисеенко Е.А. |  |
| **2.2** | Оклеивание окон |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | Моисеенко Е.А. |  |
| **2.3** | Утепление дверных проемов |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | Моисеенко Е.А. |  |
| **3**  **МБДУ №33 «Гвоздика» с. Шаблиевка** | | | | | | | | |
| **3.1** | Ремонт отмостки , асфальтного покрытия |  | 1 |  | 0 | По мере финансирования | Баранова Е.А. | Балансодержатель котельной МБОУ СОШ №86 с.Шаблиевка |
| **3.2** | Проверка состояния внутренних трубопроводов |  | 1 |  | 0 | По мере финансирования. | Баранова Е.А. |  |
| **3.3** | Ремонт канализационной системы |  | 1 |  | 0 | По мере финансирования. | Баранова Е.А. |  |
| **3.4** | Огнезащитная обработка деревянных конструкций |  | 1 |  | 0 | По мере финансирования. | Баранова Е.А. |  |
| 4  **МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка** | | | | | | | | |
| **4.1** | Произвести проверку манометров |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | 4-41-51  Губская М.П. Манцур С.А. |  |
| **4.2** | Чистка дымоходов с размуровкой и обмуровкой кирпичной кладки котла |  | 2 |  | 0 | До 02.09.2024 | 4-41-51  Манцур С.А |  |
| **4.3** | Побелка котлов и помещений котельной |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | 4-41-51  Манцурв С.А |  |
| **4.4** | Завоз угля |  |  |  | 0 | До  30.09.2024 | 4-41-51  Манцуров С.А |  |
| 4.5 | Ремонт котлов, покупка комплектующих |  | **1** |  | 0 | По мере финансирования. | 4-41-51  Манцур С.А |  |
| **5.**  **МБОУ СОШ № 46 с. Бараники** | | | | | | | | |
| 5.1 | Частичная замена труб в рекреации. |  | 7 |  | 0 | До 02.09. 2024 | 4-43-55  Лещинская И.В |  |
| **6.**  **МБОУ СОШ № 86 с. Шаблиевка** | | | | | | | | |
| 6.1 | Обучить ответственных за пожарную безопасность |  | 1 |  | 0 | До 18.09.2024 | 4-51-49  Завхоз. |  |
| 6.2 | Проверка термометра сопротивления ТСМ/1-1088 181 |  | 1 |  | 0 | До 25.09.2024 | Завхоз. |  |
| 6.3 | Демонтаж контрольно- измерительных приборов для проверки |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | Завхоз. |  |
| 6.4 | Ремонт котлов, заказ необходимых комплектующих |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | Завхоз. |  |
| 6.5 | Своевременно произвести утепление оконных рам и дверей в классах, коридорах. |  | 1 |  | 0 | До 15.09.2024 | Завхоз. |  |
| 6.6 | Ремонт или замена сантех арматуры (краны ,вентили и др.) |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | Завхоз. |  |
| 6.7 | Техобслуживание насосов |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | Завхоз. |  |
| 6.8 | Чистка пластинчатого теплообменника |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | Завхоз. |  |
| 6.9 | Проверка автоматической безопасности котлов. |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | Завхоз. |  |
| **7.**  **ФАП с. Бараники** | | | | | | | | |
| 7.1 | Покраска и оклеивание окон |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 |  |  |
| **8.**  **ФАП с. Шаблиевка** | | | | | | | | |
| 8.1 | Оклейка окон |  | 1 |  | 0 | До 02.10.2024 | Зинченко С.В. |  |
| 8.2 | Утепление дверей |  | 1 |  | 0 | До 02.10.2024 | Зинченко С.В. |  |
| 8.3 | Промывка труб системы отопления |  | 1 |  | 0 | До 02.10.2024 | Зинченко С.В. |  |
| **9.**  **Амбулатория с. Екатериновка МУЗ ЦРБ Сальского района** | | | | | | | | |
| 9.1 | Проверка приборов учета |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | Бахметенко Н.Н |  |
| 9.2 | Завоз угля |  | 1 |  | 0 | По мере финансирования. | Бахметенко Н.Н |  |
| **10.**  **МБУК «СДК Екатериновского сельского поселения» с. Екатериновка** | | | | | | | | |
| 10.1 | Приобретение материалов |  | 1 |  | 0 | До 30.10.2024 | Бакаева С.В. |  |
| 10.2 | Произвести разборку, чистку и обмуровку котла |  | 1 |  | 0 | До 10.10.2024 | Бакаева С.В. |  |
| 10.3 | Произвести по белочные работы |  | 1 |  | 0 | До 14.10.2024 | Бакаева С.В. |  |
| 10.4 | Произвести покрасочные работы |  | 1 |  | 0 | До 21.06.2024 | Бакаева С.В. |  |
| 10.5 | Произвести замену колосников котла У-5М |  | 1 |  | 0 | До 31.08.2024 | Бакаева С.В. |  |
| 10.6 | Произвести проверку герметичности отопительной системы |  | 1 |  | 0 | До 02.09.2024 | Бакаева С.В. |  |
| 10.7 | Произвести контрольную топку котла , проверку работы механических узлов. |  | 1 |  | 0 | До 25.09.2024 | Бакаева С.В. |  |
| 10.8 | Ремонт котла, закупка комплеткующих |  |  |  | 0 | До 20.09.2024 | Бакаева С.В. |  |
| **11**  **МБУК «СДК Екатериновского сельского поселения»с. Новый Маныч** | | | | | | | | |
| 11.1 | Осмотр электрических плит |  |  |  | 0 | До 20.09.2024 | Бакаева С.В. |  |
| 11.2 | Утепление и оклеивание оконных рам |  |  |  | 0 | До 02.10.2024 | Бакаева С.В. |  |
| **12.**  **МБУК «СДК Екатериновского сельского поселения» с. Бараники** | | | | | | | | |
| 12.1 | Проверка работоспособности котла |  |  |  | 0 | До 02.10.2024 | Бакаева С.В |  |
| 12.2 | Проверка работоспособности насосов отопления. |  |  |  | 0 | До 02.10.2024 | Бакаева С.В |  |