Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Екатериновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от23.08. 2019						         № 80

с. Екатериновка

О внесении изменений в постановление № 75 от 30.11.2018 года «Об утверждении муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»

В соответствии с решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 25.12.2018  № 100 «О  бюджете  Екатериновского сельского поселения Сальского района на  2019  год и  на  плановый период  2020  и  2021  годов» от  30.07.2019 № 115,  внести изменения в постановление № 75 от 30.11.2018 года «Об утверждении муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»,  Администрация Екатериновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в муниципальную программу Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» (далее - Программа) согласно приложения №1.

2.   Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Екатериновского

сельского поселения	                                            Е.Н.Борисенко

Постановление вносит:

ведущий специалист

жилищно-коммунального хозяйства,

# Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Екатериновского сельского поселения

от 23.08. 2019г. № 80

Муниципальная программа Екатериновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»

Паспорт

муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы Екатериновского сельского поселения | муниципальная программа Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Екатериновского сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения (ведущий специалист жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) |
| Соисполнители муниципальной программы Екатериновского сельского поселения | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Екатериновского сельского поселения | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы Екатериновского сельского поселения | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения Содержание объектов благоустройства Екатериновского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Екатериновского сельского поселения | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Екатериновского сельского поселения | Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Екатериновского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы Екатериновского сельского поселения | Повышение эффективности, качества и надёжности поставок коммунальных ресурсов; Устойчивое развитие сельских территорий; повышение уровня жизни сельского населения; повышение престижности проживания в сельской местности |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Екатериновского сельского поселения | Уровень износа коммунальной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения | 2019 - 2030 годы этапы муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Екатериновского сельского поселения | общий объем финансирования муниципальной программы на 2019-2030 годы составляет 13053,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 1591,8 тыс. рублей; 2020 год – 1088,9 тыс. рублей; 2021 год – 572,9 тыс. рублей; 2022 год – 1088,9 тыс. рублей; 2023 год – 1088,9 тыс. рублей; 2024 год – 1088,9 тыс. рублей; 2025 год – 1088,9 тыс. рублей; 2026 год – 1088,9 тыс. рублей; 2027 год – 1088,9 тыс. рублей; 2028 год – 1088,9 тыс. рублей; 2029 год – 1088,9 тыс. рублей; 2030 год – 1088,9 тыс. рублей. в том числе за счет средств областного бюджета- 0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год –0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс. рублей; 2028 год – 0 тыс. рублей; 2029 год – 0 тыс. рублей; 2030 год – 0 тыс. рублей. за счет средств бюджета поселения – 13053,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 1591,8 тыс. рублей 2020 год – 1088,9 тыс. рублей; 2021 год – 572,9 тыс. рублей; 2022 год – 1088,9 тыс. рублей; 2023 год – 1088,9 тыс. рублей; 2024 год – 1088,9 тыс. рублей; 2025 год – 1088,9 тыс. рублей; 2026 год – 1088,9 тыс. рублей; 2027 год – 1088,9 тыс. рублей; 2028 год – 1088,9 тыс. рублей; 2029 год – 1088,9 тыс. рублей; 2030 год – 1088,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения | повышение удовлетворённости населения Екатериновского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. |

Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» муниципальной программы Екатериновского сельского поселения.

| Наименование подпрограммы | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения (далее Подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Екатериновского сельского поселения (ведущий специалист жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства) |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Екатериновского сельского поселения. Устойчивое развитие сельских территорий; повышение уровня жизни сельского населения; повышение престижности проживания в сельской местности |
| Задачи подпрограммы | Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Екатериновского района; уровень газификации Екатериновского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2030 годы этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2030 годы составляет 13053,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 1591,8 тыс. рублей; 2020 год – 1088,9 тыс. рублей; 2021 год – 572,9 тыс. рублей; 2022 год – 1088,9 тыс. рублей; 2023 год – 1088,9 тыс. рублей; 2024 год – 1088,9 тыс. рублей; 2025 год – 1088,9 тыс. рублей; 2026 год – 1088,9 тыс. рублей; 2027 год – 1088,9 тыс. рублей; 2028 год – 1088,9 тыс. рублей; 2029 год – 1088,9 тыс. рублей; 2030 год – 1088,9 тыс. рублей. в том числе за счет средств областного бюджета- 0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс. рублей; 2028 год – 0 тыс. рублей; 2029 год – 0 тыс. рублей; 2030 год – 0 тыс. рублей. за счет средств бюджета сельского поселения– 13053,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 1591,8 тыс. рублей 2020 год – 1088,9 тыс. рублей; 2021 год – 572,9 тыс. рублей; 2022 год – 1088,9 тыс. рублей; 2023 год – 1088,9 тыс. рублей; 2024 год – 1088,9 тыс. рублей; 2025 год – 1088,9 тыс. рублей; 2026 год – 1088,9 тыс. рублей; 2027 год – 1088,9 тыс. рублей; 2028 год – 1088,9 тыс. рублей; 2029 год – 1088,9 тыс. рублей; 2030 год – 1088,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение удовлетворённости населения Екатериновского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. |

Паспорт подпрограммы «Содержание объектов благоустройства

Екатериновского сельского поселения» муниципальной программы Екатериновского сельского поселения.

| Наименование подпрограммы | Содержание объектов благоустройства Екатериновского сельского поселения (Далее подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Екатериновского сельского поселения (ведущий специалист жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства) |
| Участники подпрограммы | Отсутствует |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Содержание объектов благоустройства Екатериновского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | Осуществление работ по содержанию и текущему ремонту объектов муниципального имущества. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2030 годы этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2030 годы составляет 13053,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 1591,8 тыс. рублей; 2020 год – 1088,9 тыс. рублей; 2021 год – 572,9 тыс. рублей; 2022 год – 1088,9 тыс. рублей; 2023 год – 1088,9 тыс. рублей; 2024 год – 1088,9 тыс. рублей; 2025 год – 1088,9 тыс. рублей; 2026 год – 1088,9 тыс. рублей; 2027 год – 1088,9 тыс. рублей; 2028 год – 1088,9 тыс. рублей; 2029 год – 1088,9 тыс. рублей; 2030 год – 1088,9 тыс. рублей. за счет средств бюджета сельского поселения– 13053,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 1591,8 тыс. рублей 2020 год – 1088,9 тыс. рублей; 2021 год – 572,9 тыс. рублей; 2022 год – 1088,9 тыс. рублей; 2023 год – 1088,9 тыс. рублей; 2024 год – 1088,9 тыс. рублей; 2025 год – 1088,9 тыс. рублей; 2026 год – 1088,9 тыс. рублей; 2027 год – 1088,9 тыс. рублей; 2028 год – 1088,9 тыс. рублей; 2029 год – 1088,9 тыс. рублей; 2030 год – 1088,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение удовлетворённости населения Екатериновского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; |

Приоритеты и цели

муниципальной политики Екатериновского сельского поселения

в жилищно-коммунальной сфере Екатериновского сельского поселения

Основной целью муниципальной политики Екатериновского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Стратегией социально-экономического развития Екатериновского сельского поселения Сальского  района Ростовской области на период до 2030 года;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Сведения о показателях муниципальной программы Екатериновского  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы Екатериновского о сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» и их значениях приведены в таблице № 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» приведен в таблице № 2 к муниципальной программе.

Глава Администрации

Екатериновского

сельского поселения                                                            Е.Н.Борисенко

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий  муниципальной программе Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство на территории Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на ремонт и содержание сетей уличного освещения, оплату уличного освещения» | Администрации Екатериновского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | Максимальная освещенность улиц поселения, бесперебойная работа наружных сетей уличного освещения (оплата электроэнергии, обслуживание сетей уличного освещения, приобретение лампочек) | снижение удовлетворенности населения Екатериновского района уровнем освещенности улиц поселения; повышение уровня работа наружных сетей уличного освещения | влияет на достижение показателя 2., 2.2. |
| 6. | Основное мероприятие 2.2 «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству» | Администрации Екатериновского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Екатериновского сельского поселения | снижение удовлетворенности населения Екатериновского района уровнем благоустройства | влияет на достижение показателя 2., 2.1. |

Примечание.

Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ТСЖ–товариществособственниковжилья.

Таблица №2

РАСХОДЫ

бюджета района на реализацию муниципальной программы Екатериновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) |  | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» | Администрации Екатериновского сельского поселения | х | х | х | х | 13053,7 | 1591,8 |  | 1088,9 | 572,9 | 1088,9 |  | 1088,9 |  |  | 1088,9 |  | 1088,9 |  |  | 1088,9 |  |  |  | 1088,9 |  |  |  | 1088,9 |  |  |  | 1088,9 |  |  |  | 1088,9 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Екатериновском сельском поселении» | Администрации Екатериновского сельского поселения | х | х | х | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «благоустройство территории Екатериновского сельского поселения» | Администрации Екатериновского сельского поселения | х | х | х | х | 13053,7 | 1591,8 |  | 1088,9 | 572,9 | 1088,9 |  |  | 1088,9 |  | 1088,9 |  |  | 1088,9 |  |  | 1088,9 |  |  |  | 1088,9 |  |  |  | 1088,9 |  |  |  | 1088,9 |  |  |  | 1088,9 |  |  |  |
| 4. | ОМ 2.1. «Развитие зеленого хозяйства на территории Екатериновскогосельского поселения « (содержание парков, приобретение детских площадок и малых архитектурных форм» | Администрации Екатериновского сельского поселения | х | х | х | х | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5. | ОМ 2.2 « Создание условий для поддержания санитарного состояния территории Екатериновскогосельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения: ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; ВР – вид расходов; ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОМ – основное мероприятие. РзПр – раздел, подраздел; ТСЖ – товарищество собственников жилья; ЦСР – целевая статья расходов

5

Таблица №3

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»

| № п/п | Наименование программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | Муниципальной программа «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» | Всего | 13053,7 | 1591,8 | 1088,9 | 572,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 |  |
|  |  | бюджет поселения, | 13053,7 | 1591,8 | 1088,9 | 572,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | - федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Екатериновского сельском поселении» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | - федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма2 «благоустройство территории Екатериновскогосельского поселения» | Всего | 13053,7 | 1591,8 | 1088,9 | 572,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 |  |
|  |  | бюджет поселения, | 13053,7 | 1591,8 | 1088,9 | 572,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | - федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |