Российская Федерация

Ростовская область

Сальский  район

Администрация  Екатериновского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября  2010 г                                                                                                                № 118

с.Екатериновка

Об утверждении муниципальной

Целевой долгосрочной программы

« Развитие  автомобильных дорог общего

пользования местного значения и тротуаров

на территории Екатериновского сельского

поселения на 2010-2013 годы»

В соответствии с Областным законом от 07.12.2009 №333-Зс « Об  областном  бюджете на 2010 год» и областной целевой программой « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2013 годы»утвержденной Постановлением Администрации Ростовской области №626 от27.11.2009г.

Постановляю:

1.Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу « Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров на территории Екатериновского сельского поселения» согласно приложению .

2. Сектору экономики и финансов (Дикой Л.В.) при формировании местного бюджета  на 2010 год и среднесрочного финансового плана  Екатериновского сельского поселения на 2010-2013 годы предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной целевой долгосрочной программы « Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров на территории Екатериновского сельского поселения на 2010-2013 годы».

Установить , что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров на территории Екатериновского сельского поселения на 2010-2013 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

3. Контроль за выполнением  настоящего постановлением  возложить на начальника сектора экономики и финансов Л.В.Дикую.

И.о.Главы Екатериновского сельского

поселения                                                                                                Л.В. Дикая

Исп. Начальник сектора экономики

и финансов Л.В.Дикая

Приложение№1

к Постановлению

Администрации Екатериновского сельского поселения

№     от 22.11.10

Муниципальная Долгосрочная Целевая   программа

« Развитие  внутрипоселковых автомобильных  дорог общего пользования на территории Екатериновского сельского поселения

на 2010-2013 годы»

Паспорт 
Муниципальной  целевой программы « Развитие  автомобильных дорог общего пользования на территории Екатериновского сельского поселения

на 2010-2013 годы»

| Наименование программы | Муниципальной целевой программы « Развитие автомобильных дорог общего пользования на территории Екатериновского сельского поселения на 2010-2013 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование документов, регламентирующих разработку Программы | Постановление Главы Администрации Екатериновского сельского поселения Сальского района от27.04.10_№38 |
| Заказчик Программы | Администрация Екатериновского сельского поселения Сальского района (сектор экономики и финансов |
| Разработчик проекта и ответственный исполнитель Программы | Администрация Екатериновского сельского поселения Сальского района (сектор экономики и финансов) |
| Цель Программы | Развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуты |
| Задачи Программы | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне , соответствующем категории дороги, путем содержания дорог; Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог; |
| Период реализации Программы | 2010-2013 годы |
| Структура Программы , перечень основных направлений и мероприятий | -Паспорт Муниципальной целевой программы « Развитие автомобильных дорог общего пользования на территории Екатериновского сельского поселения на 2010-2013 годы» Раздел1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел2. Основные цели и задачи , сроки и этапы реализации Программы , целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы. Раздел4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5.Механизм реализации и контроль за ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы. Приложение 1» Система программных мероприятий по реализации Программы». Приложение 2. Методика оценки эффективности реализации мероприятий Муниципальной целевой программы « Развитие автомобильных дорог общего пользования на территории Екатериновского сельского поселения на 2010-2013 годы» Мероприятия программы: Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения; Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Исполнитель программы | Администрация Екатериновского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования | Средства муниципальных бюджетов – после утверждения соответствующих бюджетов; Объем финансирования по годам: Местный бюджет: 2010годы - 704,4 тыс. рублей, 2011 год- 490,6 тыс. рублей 2012 год- 83,1 тыс. рублей 2013 год - 88,1 тыс.рублей Областной бюджет: 2010годы - 2702,4 тыс. рублей, 2011 год_ 2534,5 тыс. рублей 2012 год_ тыс. рублей 2013 год_ - тыс.рублей Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011-2013 годов могут быть уточнены при формировании проектов решений о местном бюджете на 2011.2012.2013 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: Процент автомобильных дорог местного значения , находящегося на содержании от общей протяженности автомобильных дорог местного значения -100 процентов; Протяженность участков автомобильных дорог местного значения на которых выполнены работы с целью доведения до нормативных требований,- 5,6 км |
| Управление Программой, формы и порядок осуществления контроля за реализацией мероприятий | Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет Администрация Екатериновского сельского поселения. Контроль за исполнением Программы: 1. Администрация Екатериновского сельского поселения Сальского района. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время  протяженность  автомобильных дорог местного значения на территории Екатериновского сельского поселения составляет 5,6 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды. Хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико- эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ;

Содержание автомобильных дорог- комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния дороги, оценке ее технического состояния , а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

Ремонт автомобильных дорог- комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

Капитальный ремонт автомобильной дороги- комплекс работ по замене и восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дороги, не изменяются границы полосы отвода дорог.

Состояние  дорог определяется своевременностью , полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит  напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование на проведение  дорожного обслуживания на территории Екатериновского сельского поселения в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения приводит к несоблюдению межремонтных сроков , накоплению количества не отремонтированных участков и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Доля дорог не отвечающих нормативным требованиям на территории Екатериновского сельского поселения составляет 48,9 %

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств ,выделяемых на приведение в нормативное состояние дорог.

С учетом ограниченной доходной базы местного бюджета единовременный переход на планирование по нормативам в полном объеме не представляется возможным, поэтому необходимо поэтапный переход  на нормативы.

Механизм перехода  на финансирование содержания , ремонта и капитального ремонта  по нормативам денежных затрат будет определен  постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения с указанием этапов и сроков перехода.

Применение программно-целевого метода в развитии дорог на Территории Екатериновского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующим риском:

Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня интенсивной активности, возникновения бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования затрат на содержание и ремонт дорог.;

Риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению  прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта ,ремонта  и содержания автомобильных дорог.

Риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы  существенно сократить накопление отставание в выполнении ремонтных работ дорог и достичь запланированных в Программа величин показателей.

Раздел 2. Основные цели и задачи , сроки и этапы реализации , целевые индикаторы и показатели Программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной дорожной  инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

Поддержание дорог местного значения  на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог.

Сохранение протяженности , соответствующей нормативным требованиям за счет ремонта и капитального ремонта дорог;

Срок реализации программы 2010-2013годы.

Поскольку мероприятия программы , связанные с содержанием , ремонтом дорог , носит постоянный характер , то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всех дорог и неувеличение показателя « Доля протяженности дорог  местного значения , на отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности дорог.»

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице №1

Таблица №1

Целевые индикаторы и показатели программы

| №п/п | Наименование индикатора | Еденица измерения | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля протяженности дорог местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог местного значения | процентов | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 |
| 2. | Доля протяженности дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично в общей протяженности дорог местного значения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 3 . Система программных мероприятий , ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам. Источникам финансирования Программы

Для реализации  целей и решения задач Программы , достижения  планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия  по содержанию автомобильных дорог местного значения.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию дорог в соответствии с нормативными требованиями.

- Мероприятия по ремонту дорог местного значения

Реализация  мероприятий  позволит сохранить протяженность  участков дорог , на  которых показатели их  транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным  показателям дорог местного значения.

3.Мероприятия по капитальному ремонту дорого местного значения.

Реализация  мероприятий  позволит сохранить протяженность  участков дорог , на  которых показатели их  транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют категории дорог.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорого будут проводится по результатам обследования дорого и в соответствии с разработанными проэктно- сметными  документами.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач , предусмотренных областными целевыми программами.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице №2.

Объемы финансирования Программы

Таблица №2

| №п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт дорог местного значения . Всего | 3406,8 | 3025,1 | 83,1 | 88,1 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 2702,4 | 2534,5 |  |  |
|  | В т.ч. капитальный ремонт | 2702,4 | 2534,5 |  |  |
|  | Местный бюджет, всего В том числе: | 704,4 | 490,6 | 83,1 | 88,1 |
|  | Содержание дорог местного значения | 185,8 | 78,0 | 83,1 | 88,1 |

Раздел 4.         Нормативное обеспечение Программы

Для достижения цели  Программы необходимо принять постановление Администрации Екатериновского сельского поселения о нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт. Ремонт , содержание  дорого местного значения.

Раздел. 5 Механизм реализации , организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Обеспечение реализации программных мероприятий осуществляется  Администрацией Екатериновского  сельского поселения.

Мероприятия реализуются посредством заключения контрактов на содержание и ремонт дорог местного значения.

Приложение №2

к  Постановлению Главы

Екатериновского сельского поселения

№__ от 22 ноября 2010г

Система

Программных мероприятий

| №п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Отвествен-ный исполни-тель | Срок испо-нения | Источник финан-сирования | Объем финасирования по годам ( тыс. рублей) | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

1.Мероприятия по содержанию автомобильных дорог  местного значения

| 1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | Поддержание автомобильных дорог местного значения на уровне,соответст-вующем категории дороги, путем содержания дорог. | Администрация Екатериновского сельского поселения | 2010-2013годы | Местный бюджет | 53,1 | 37,0 | 148,0 | 140,0 | 378,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.Мероприятия по ремонту  автомобильных дорог  местного значения

| Ремонт автомобильных дорог местного значения | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения за счет ремонта дорог. | Администрация Екатериновского сельского поселения | 2010-2013годы | Местный бюджет | 82,3 | 35,1 | 200,0 | 225,0 | 542,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов капитального ремонта дорог местного значения на 2010 год

| п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги с. Екатериновка ул. Красноармейская | 3220,995 |

ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов капитального ремонта дорог местного значения на 2011 год

| п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги с. Шаблиевка | 2947,1 |