РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
САЛЬСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Собрания

- депутатов Екатериновского сельского поселения

- от 30 августа 2012  г.  № 126 «Об утверждении Программы комплексного

- развития систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского  сельского

поселения на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года»

Принято Собранием депутатов

Екатериновского сельского 	16.05.2014 года

поселения

На основании утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Екатериновское сельское поселение»

Решает:

1. Внести следующие изменения в утвержденную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Сальского района Ростовской области на 2011-2015годы с перспективой до 2030 года:

1.1. В Паспорт «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года» п.7 Сроки реализации программы

Сроки реализации программы- 2011-2030гг.

1 этап – 2011- 2017гг;

2 этап – 2018- 2022гг;

3 этап – 2023- 2030гг.

1.2.   Раздел 12 Мероприятия Программы по развитию коммунальной инфраструктуры Екатериновского  сельского поселения представить в редакции согласно приложения 1.

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения копий данного решения и приложения к решению на информационных стендах  Екатериновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на специалиста по муниципальному  хозяйству Екатериновского сельского поселения.

Глава  Екатериновского

сельского поселения                                                                                             Е.Г. Нейжмак

с. Екатериновка

16.05.2014 г. № 57

Приложение 1

к  Решения Собрания депутатов Екатериновского

сельского поселения от 16.05.2014 г. № 57

12.  Мероприятия Программы по развитию коммунальной инфраструктуры

Екатериновского сельского поселения

( организационный план)

1 этап 2013-2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, единица измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт водовода поселка Прогресс-село Екатериновка с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки трубы ПЭ 110 мм | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 10,24 | - | 1,8 | 0,8 | 0,4 | - |
| 2 | Реконструкция существующих водозаборных узлов в населенных пунктах на территории Екатериновского сельского поселения | м3/сутки | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 210,0 | - | 105,0 | 105,0 | - | - |
| 3 | Строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах в населенных пунктах на территории Екатериновского сельского поселения | м3/час | Повышение надежности системы водоснабжения | 50,0 | - | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Екатериновка по улице Октябрьской | км | Обеспечение надежности системы | 0,500 | - | - | 0,100 | 0,400 | - |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей в | км | Обеспечение надежности | 0,500 | - | - | 0,100 | 0,400 | - |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Екатериновка по переулку Советскому | км | Обеспечение надежности системы | 0,500 | - | - | 0,100 | 0,400 | - |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Екатериновка на участке по улице Октябрьской и улице Краснопартизанская | км | Обеспечение надежности системы | 1,0 | - | - | 0,400 | 0,600 | - |
| 8 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Екатериновка по улице Новостройка | км | Обеспечение надежности системы | 0,350 | - | - | 0,100 | 0,250 | - |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Екатериновка на участке по улице Ленина – Кирова | км | Обеспечение надежности системы | 1,500 | - | - | 1,000 | 0,500 | - |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение» | км | - | 14,59 | - | 1,8 | 2,6 | 2,95 | - |
| водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 1 село Екатериновка | м3/ч суммарно | Канализование существующей застройки, подключение новых абонентов | 50,0 | - | - | 10,0 | 40,0 | - |
| 2 | Строительство канализационных коллекторов в селе Екатериновка | км | сохранение СЭБ населения | 2,3 | - | 1,0 | 0,5 | 0,8 | - |
| 3 | Строительство блочных модульных локальных очистных сооружений (ЛОС) с полным циклом | м3/ч | подключение новых абонентов | 130,0 | - | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 10,0 |
| 4 | Строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод для бассейна канализования № 1 в селе Екатериновка | м3/сутки | Канализование существующей застройки, подключение новых абонентов | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
| 5 | Строительство канализационной насосной станции в селе Екатериновка | м3/ч | Сохранение эпидемиологического благополучия населения | 29,0 | - | 14,0 | 15,0 | - | - |
| 6 | Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в районах первоочередной застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на планируемые очистные сооружения | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 8,0 | - | - | 2,0 | 6,0 | - |
| 7 | Строительство канализационных очистных сооружений биологического типа в селе Екатериновка, с. Шаблиевка и в селе Бараники и ЛОС в селе Новый Маныч. | М3/час (суммарно) | Обеспечение надежности системы водоотведения | 130,0 | - | - | - | 130,0 | - |
| 8 | Строительство самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации | км | Обеспечение надежности системы водоотведения | 15,0 | - | - | 5,0 | - | 10,0 |
| 9 | Строительство и устройство водонепроницаемых выгребных ям | м3/сутки | сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 18,0 | - | - | 18,0 | - | - |
|  | Итого: | км | - | 25,3 | - | 1,0 | 7,5 | 6,8 | 10,0 |

( организационный план)

2 этап2018-2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, единица измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство ВЗУ в селе Екатериновка в составе: артезианская скважина, узел водоподготовки | м3/сутки | Подключение новых абонентов | 70,0 | - | 70,0 | - | - | - |
| 2 | Строительство ВЗУ в селе Новый Маныч в составе: артезианская скважина, узел водоподготовки | м3/сутки | Подключение новых абонентов | 80,0 | - | 80,0 | - | - | - |
| 3 | Строительство станции водоподготовки на ВЗУ | м3/сутки | Улучшение качества системы | 45,0 | - | 45,0 | - | - | - |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Бараники по улице Советская | км | Улучшение качества системы | 0,400 | - | - | 0,400 | - | - |
| 5 | Реконструкция водопроводной сети с. Бараники d 100 с двумя проколами под автомобильной дорогой (улица Степная) | км | Улучшение качества системы | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Бараники по улице Октябрьская - Пришкольная | км | Улучшение качества системы | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Бараники по улице Набережная – Дружбы | км | Улучшение качества системы | 0,800 | - | - | - | 0,800 | - |
| 8 | Реконструкция водопроводной сети d 100 с. Новый Маныч с проколом под автомобильной дорогой (улица Восточная, улица Центральная) | км | Улучшение качества системы | 1,600 | - | - | - | 1,600 | - |
|  | Итого по разделу: «Водоснабжение» | км | - | 4,8 | - | - | 2,4 | 2,4 | - |
| водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 1 | км | Подключение новых абонентов | 0,7 | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Подключить существующую и планируемую застройку к централизованной системе водоотведения, проложив самотечные и напорные канализационные сети | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 0,9 | - | 0,1 | 0,4 | 0,4 | - |
| 3 | Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 1 | м3/ч | подключение новых абонентов | 60,0 | - | 30,0 | 30,0 | - | - |
| 4 | Подключить существующую и планируемую застройку к централизованной системе водоотведения, проложив самотечные и напорные канализационные сети | км | Подключение новых абонентов и обеспечение надежности системы | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5 | Строительство КНС-1 для бассейна канализования | м3/сутки | Подключение новых абонентов | 70,0 | - | - | 30,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6 | Строительство централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия | 0,6 | - | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 7 | Строительство блочных модульных локальных очистных сооружений (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки | м3/сутки | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 80,0 | - | - | - | 40,0 | 40,0 |
| 8 | Строительство напорного коллектора от КНС-1 | км | Обеспечение надежности системы водоотведения | 0,7 | - | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 9 | Строительство самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации | км | Подключение новых абонентов | 0,5 | - | 0,25 | 0,25 | - | - |
|  | Итого по разделу «Водоотведение»: | км | - | 4,9 | 0,3 | 1,25 | 1,75 | 1,0 | 0,6 |

(финансовый план)

1 этап 2013-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, всего тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, единица измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водовода поселка Прогресс-село Екатериновка с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки трубы ПЭ 110 мм | 72017,0 | - | 12017,0 | 15000,0 | 15000,0 | 30000,0 | - |
| 2 | Реконструкция существующих водозаборных узлов в населенных пунктах на территории Екатериновского сельского поселения | 5978,0 | - | - | - | 978,0 | 5000,0 | - |
| 3 | Строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах в населенных пунктах на территории Екатериновского сельского поселения | 1780,0 | - | - | 787,0 | 993,0 | - | - |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Екатериновка по улице Октябрьской | 5750,0 | - | - | - | - | 5122,0 | 628,0 |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Екатериновка по улице молодежной | 5924,0 | - | - | - | 924,0 | - | 5000,0 |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Екатериновка по переулку Советскому | 5860,5 | - | - | 252,0 | 241,0 | 367,5 | 5000,0 |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Екатериновка на участке по улице Октябрьской и улице Краснопартизанская | 6864,5 | - | 864,0 | 1000,5 | - | 5000,0 | - |
| 8 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Екатериновка по улице Новостройка | 5250,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 250,0 |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Екатериновка на участке по улице Ленина - Кирова | 8544,0 | - | - | - | - | 8221,0 | 323,0 |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение»: | 117968,0 | - | 2881,0 | 7039,50 | 8136,0 | 58710,5 | 11203,0 |
| водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 1 село Екатериновка | 1436,0 | - | 53,0 | 38,0 | 345,0 | 1000,0 | - |
| 2 | Строительство канализационных коллекторов в селе Екатериновка | 1216,0 | - | - | 1000,0 | 50,0 | 166,0 | - |
| 3 | Строительство блочных модульных локальных очистных сооружений (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки | 2300,0 | - | 1000,0 | 1300,0 | - | - | - |
| 4 | Строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод для бассейна канализования № 1 в селе Екатериновка | 420,5 | - | - | - | 90,0 | 243,5 | 87,0 |
| 5 | Строительство канализационной насосной станции в селе Екатериновка | 779,0 | - | - | - | - | - | 779,0 |
| 6 | Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в районах первоочередной застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на планируемые очистные сооружения | 705,3 | - | 32,5 | 132,5 | - | - | 540,3 |
| 7 | Строительство канализационных очистных сооружений биологического типа в селе Екатериновка, с. Шаблиевка и в селе Бараники и ЛОС в селе Новый Маныч. | 1103,2 | - | - | 1000,0 | 58,0 | 45,2 | - |
| 8 | Строительство самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации | 3487,0 | - | 240,0 | 247,0 | 3000,0 | - | - |
| 9 | Строительство и устройство водонепроницаемых выгребных ям | 929,0 | - | - | - | - | 929,0 | - |
|  | Итого по разделу «Водоотведение»: | 11597,0 | - | 1325,50 | 3717,50 | 3543,0 | 2383,70 | 1406,3 |

(финансовый план)

2 этап 2018-2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, всего тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, Тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ВЗУ в селе Екатериновка в составе: артезианская скважина, узел водоподготовки | 3134,5 | - | - | - | 2545,0 | 589,5 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика |
| 2 | Строительство ВЗУ в селе Новый Маныч в составе: артезианская скважина, узел водоподготовки | 1451,0 | - | 1044,0 | 407,0 | - | - | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика |
| 3 | Строительство станции водоподготовки на ВЗУ | 1727,0 | - | 303,0 | 494,0 | 930,0 | - | Расчет по укрупненным показателям |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Бараники по улице Советская | 3574,5 | - | 364,0 | 940,0 | 72,0 | 2198,5 | Расчет по укрупненным показателям |
| 5 | Реконструкция водопроводной сети с. Бараники d 100 с двумя проколами под автомобильной дорогой (улица Степная) | 7800,0 | - | - | 800,0 | 7000,0 | - | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости насосов, оборудования и ориентировочной стоимости СМР в размере 20 % от стоимости оборудования |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Бараники по улице Октябрьская - Пришкольная | 6000,0 | - | - | - | 3000,0 | 3000,0 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Бараники по улице Набережная – Дружбы | 6800,0 | - | - | - | 800,0 | 6000,0 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика |
| 8 | Реконструкция водопроводной сети d 100 с. Новый Маныч с проколом под автомобильной дорогой (улица Восточная, улица Центральная) | 7500,0 | - | - | - | 7500,0 | - | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение» | 59887,0 | - | 1711,0 | 2641,0 | 21847,0 | 11788,0 | - |
| водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 1 | 4484,0 | - | 193,0 | 291,0 | 4000,0 | - | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования и ориентировочной стоимости СМР в размере 20 % от стоимости оборудования |
| 2 | Строительство самотечных и напорных канализационных сетей | 4445,0 | - | 68,0 | 66,0 | 4000,0 | 311,0 | Расчет по укрупненным показателям |
| 3 | Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 1 | 5322,0 | - | 122,0 | 200,0 | - | 5000,0 | Расчет по укрупненным показателям |
| 4 | Строительство самотечных и напорных канализационных сетей | 6544,0 | - | - | 6000,0 | 167,0 | 377,0 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика |
| 5 | Строительство КНС-1 для бассейна канализования | 6493,0 | - | 168,0 | 325,0 | 6000,0 | - | Расчет по укрупненным показателям |
| 6 | Строительство централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации | 5171,0 | - | - | 171,0 | 5000,0 | - | Расчет по укрупненным показателям |
| 7 | Строительство блочных модульных локальных очистных сооружений (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки | 3564,0 | - | 117,0 | 447,0 | 3000,0 | - | Расчет по укрупненным показателям |
| 8 | Строительство напорного коллектора от КНС-1 | 2564,0 | - | 110,0 | 454,0 | 2000,0 | - | Расчет по укрупненным показателям |
| 9 | Строительство самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации | 3363,0 | - | - | 3000,0 | 112,0 | 251,0 | Расчет по укрупненным показателям |
|  | Итого по разделу «Водоотведение»: | 41950,0 | - | 778,0 | 10954,0 | 24279,0 | 5939,0 | - |

(Организационный и финансовый план)

3 этап 2022-2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация по годам | Финансовые потребности тыс. руб. (без НДС) 3 этап 2022-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3 этап 2022-2030 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство ВЗУ в составе: артезианская скважина, узел водоподготовки | м3/сутки | Подключение новых абонентов | 150,0 | 150,0 | 1595,0 |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Шаблиевка по улице Димитрова | км | Подключение новых абонентов | 0,300 | 0,300 | 2191,0 |
| 3 | Реконструкция водонапорных башен с. Бараники | м3/сутки | Подключение новых абонентов | 50,0 | 50,0 | 1425,5 |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Шаблиевка участка по улице Привокзальная - Садовая | км | Подключение новых абонентов | 0,3 | 0,3 | 1459,5 |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Шаблиевка по улице Садовая | км | Подключение новых абонентов | 1,0 | 1,0 | 4500,0 |
|  | Итого: | км | - | 3,3 | 3,0 | 11171,0 |
| водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка | м3/ч | Подключение новых абонентов | 2,5 | 2,5 | 5225,0 |
| 2 | Строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на канализационные очистные сооружения | км | Подключение новых абонентов | 1,8 | 1,8 | 3299,0 |
| 3 | Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в кварталах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на планируемые очистные сооружения, (общая протяженность рассчитывается в проектно-сметной документации*). | м3/ч | Повышение | 2,5 | 2,5 | 6427,0 |
| 4 | Строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод. | м3/сутки | Сохранение санитарного благополучия населения | 37 | 37 | 7000,0 |
| 5 | Строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод в населенных пунктах Екатериновского сельского поселения Сальского района Ростовской области. | м3/сутки | Сохранение санитарного благополучия населения | 37 | 37 | 5106,0 |
| 6 | Строительство самотечных коллекторов на территории населенных пунктов Екатериновского сельского поселения | км | Подключение новых абонентов | 8,5 | 8,5 | 3500,0 |
| 7 | Строительство систем ливневой канализации в населенных пунктах и на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений механической очистки с последующим выпуском в р. Егорлык и р. Средний Егорлык на территории населенных пунктов Екатериновского сельского поселения Сальского района Ростовской области | м3/сутки | Сохранение санитарного благополучия населения | 130,0 | 130,0 | 7800,0 |
| 8 | Строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка. | м3/сутки | Сохранение санитарного благополучия населения | 108,0 | 108,0 | 4500,0 |
| 9 | Строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на канализационные очистные сооружения. | км | Сохранение санитарного благополучия населения | 5,5 | 5,5 | 3800,0 |
| 10 | Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в кварталах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на | км | Сохранение санитарного благополучия населения | 7,1 | 7,1 | 7200,0 |
| 11 | Строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод. | м3/сутки | Сохранение санитарного благополучия населения | 140,0 | 140,0 | 8900,0 |
|  | Итого: | км | 22,9 | 22,9 | 58257,0 | Итого: |